Абанский сельский Совет депутатов

Абанского района

Красноярского края

РЕШЕНИЕ

от 31.10.2016 г                                                                                №  11-52

п. Абан

Об утверждении инвестиционной программы муниципального образования Абанский сельсовет

«Развитие системы водоснабжения в п. Абан ул. В.Турова 30.стр.1 на 2017-2026 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Правительства Красноярского края от  03.12.2008 N 211-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ"; Абанский сельский Совет депутатов. РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную Программу муниципального образования Абанский сельсовет «Развитие системы водоснабжения в п. Абан ул. В. Турова 30. стр.1 на 2016-2026 годы»

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Абанского сельсовета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

| Председатель сельского Совета депутатов В.Э. Коваль | Глава Абанского сельсовета С.А. Гузов |
| --- | --- |

Утверждена

решением сессии Абанского

сельского Совета депутатов

от 31.11.2016  № 11-52

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В П. АБАН УЛ. В.ТУРОВА 30.СТР.1 НА 2017-2026ГОДЫ».

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа Абанского сельсовета «Развитие системы водоснабжения в п. Абан ул. В. Турова 30.стр.1 на 2017-2026 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», |
| Заказчик Программы | Администрация Абанского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Абанского сельсовета |
| Исполнитель Программы | Подрядные организации (концессионеры). |
| Цели Программы | Повышение надежности работы системы водоснабжения и увеличение срока службы ее элементов; - обеспечение стабильного и качественного водоснабжения потребителей; - обеспечение энергетической безопасности п. Абан. |
| Задачи Программы | Развитие системы водоснабжения путем реконструкции, модернизации источника водоснабжения в п. Абан по ул. В. Турова 30, стр.1; - создание возможности подключения к системе водоснабжения жителей ближайших улиц. |
| Срок реализации Программы | 2017 - 2026 годы в три этапа: I этап – 2017 – 2018 годы; II этап – 2019 - 2021годы; III этап – 2022 – 2026 годы |
| Источники и объём финансирования Программы | Собственные средства подрядных организаций (концессионеров). Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 3500.00 тыс. рублей из них: 2017г. – 0.00 тыс. рублей. 2018г. – 300.00 тыс. рублей. 2019г. – 0.00 тыс. рублей. 2020г. – 400.00 тыс. рублей. 2021г. – 0.00 тыс. рублей. 2022г. – 0.00 тыс. рублей. 2023г. – 0.00 тыс. рублей. 2024г. – 0.00 тыс. рублей. 2025г. – 2400.00 тыс. рублей. 2026г. – 0.00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение качественного водоснабжения и бесперебойной транспортировки воды в необходимых объемах для нужд улиц Набережная и В. Турова; снижение удельного расхода электроэнергии на 4 %; снижение уровня потерь воды на 15 % повышение энергетической безопасности районного центра п. Абан. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Абанского сельсовета, Абанского сельский Совет депутатов. |

## 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

### 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости её решения.

Система водоснабжения в п. Абан по ул. В. Турова 30 стр. 1. состоит из водонапорной башни, обеспечивающая питьевой водой потребителей ближайших улиц. До 2015 года являлась бесхозной и аварийной. В декабре 2015 года администрация Абанского сельсовета провела ремонт аварийного здания водонапорной башни. Оформила технический и кадастровый паспорта на нежилое здание с адресом: п. Абан ул. В. Турова 30 стр. 1. Провела комплекс мероприятий по межеванию и оформлению кадастрового паспорта на землю, с выделением границ санитарной зоны. Подготовила технические условия и получила разрешение на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям нежилого здания с адресом п. Абан по ул. В. Турова, 30, стр. 1.

В связи с тем что, здание водонапорной башни, 1971 года постройки на протяжении большого количества лет не имело собственника, оно является экономически непривлекательным для предприятий по предоставлению услуг водоснабжения населения. В результате этого возникает реальная угроза невыполнения органами местного самоуправления Абанского сельсовета полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения.

3. Цели и задачи Программы

Цели:

- развитие системы водоснабжения п. Абан по ул. В. Турова, ул. Набережная путем реконструкции, модернизации источника водоснабжения водонапорной башни с адресом п. Абан ул. В. Турова 30, стр.1;

- обеспечение стабильного и качественного водоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической безопасности п. Абан;

Задачи:

- повышение надежности работы системы водоснабжения и увеличение срока службы ее элементов через предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- создание возможности подключения к системе водоснабжения жителей ближайших улиц.

3.1. Источник водоснабжения и его технические характеристики.

Основные технические данные:

- источник водоснабжения - 1 водонапорная башня;

- год постройки – 1971;

- капитальный ремонт здания (полная отстройка нового здания) – 2015г.

- площадь объекта – 39.1 кв.м;

- фундамент – деревянные стулья;

- стены – брусовые, рубленые;

- крыша – асбестоцементная;

- полы – дощатые;

- кадастровая стоимость – 181115,97 руб;

- допустимая мощность присоединяемых эл. устройств – 10,0 кВт.

- номинальное напряжение - 380 В.

- от источника водоснабжения нет подземный водопроводных сетей.

4. Мероприятия Программы.  Сроки реализации.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить серьезную модернизацию системы водоснабжения в. п. Абан, ул. В. Турова, 30, стр. 1. Замена насосного оборудования, емкости водонапорной башни, установка очистительного оборудования.

На основании выполненного технико-экономического обоснования сделан вывод: Провести комплекс мероприятий направленный на модернизацию системы водоснабжения в п. Абан, ул. В.Турова 30, стр.1.

Реализацию программных мероприятий планируется провести в течении 2017 – 2026 годов в три этапа. Этапы реализации программы:

I этап    – 2017 - 2018годы;

II этап  –  2019 - 2021годы;

III этап – 2022 - 2026годы.

5. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты.

После проведения модернизации:

- Снизится расход электроэнергии.

- Снизятся затраты на аварийные и капитальные ремонты.

- Повысится надежность электроснабжения водонапорной башни.

- Повысить качество питьевой воды.

Таким образом, в результате выполнения модернизации системы водоснабжения в п. Абан, ул. В.Турова 30, стр.1. предоставления качественной питьевой водой жителей ближайших улиц выйдет на уровень рентабельности при существующих тарифах.

5.1 Целевым индикатором программы является снижение темпов износа объекта коммунальной инфраструктуры, который характеризуют следующие значения:

| Наименование индикатора | Единица измерения | Текущий показа- тель. | 2017 – 2018 годы | 2019 – 2021 годы | 2022 – 2026 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 30,8 | 48,0 | 56,0 | 60,0 |

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности

| №№ | Плановый показатель надежности объекта водоснабжения | 2017 – 2018 годы | 2019 – 2021 годы | 2022 – 2026 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды (количество отрицательных проб воды деленное на общее количество проб в %) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды | 16 | 13,9 | 13,2 |
| 4 | Удельный расход электроэнергии (кВт/м.куб) | 1,31 | 1,12 | 1,12 |

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Абанского сельсовета, Совет депутатов Абанского сельсовета. Мониторинг выполнения Программы осуществляет администрация Абанского сельсовета.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 3500.00 тыс. рублей. Необходимые финансовые средства планируется выполнить за счёт прибыли подрядного предприятия (концессионера).

2017г. –    0.00        тыс. рублей.                    2022г.   -    0.00   тыс. рублей.

2018г. –    300.00    тыс. рублей.                    2023г.   -    0.00   тыс. рублей.

2019г. –    0.00        тыс. рублей.                    2024г.   -     0.00   тыс. рублей.

2020г. –    4000.00  тыс. рублей.                    2025г. -   2400.00   тыс. рублей.

2021г. -     0.00       тыс. рублей.                     2026г.   -    0 .00   тыс. рублей.

- Перечень мероприятий по реализации Программы.

(текстовая форма)

7.1 Описание мероприятий по развитию водоснабжения в п. Абан по ул. В. Турова, 30, стр. 1.:

- установка нового насосного оборудования – 2018г.;

- установка новой емкости водонапорной башни – 2020г.

- установка очистительного оборудования – 2025 г.

Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы

(Табличная форма).

| №п/п | Виды работ |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Цели: Повышение надежности работы системы водоснабжения и увеличение срока службы ее элементов через снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры. Снижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Водонапорная башня п. Абан, ул. В. Турова, 30, стр. 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - установка нового насосного оборудования | 300.0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - установка новой емкости водонапорной башни; | 400.0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - установка очистительного оборудования | 2400.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |
|  |  | И того: | 3100.00 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 0.0 |
| Всего по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций: |  |  | 3100.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 0.0 |
| С учётом дефлятора (1,063): |  |  | 3295,3 | 0.0 | 318,9 | 0.0 | 425,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2551,2 | 0.0 |
| Собственные средства: |  |  | 3295,3 | 0.0 | 318,9 | 0.0 | 425,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2551,2 | 0.0 |
| Амортизация |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |